Journal de projet CMI L1 2021

Projet :
Nom	Lidar US
Fonctionnalités	detection objet / calcul distance / application / support
Ma partie	dection objet/calcul distance

Identité:
Nom Prénom	Fonction
MATAIX Flora	Détection des obstacles (capteurs IR/US) (chef de projet)

Equipe :
Nom Prénom	Fonction
ANSEL Alyssa	Système de fixation et visualisation directe / (anneau de LEDs)
BEN ABDELKADER Lina	Logiciel de visualisation (appli d’alerte smart / phone)
MATAIX Flora	Détection des obstacles (capteurs IR/US)

Prévisionnel :

Journalier : 1
Date : 24/02/25
Préparation	TO DO (A faire) / - tester le bluethooth / -se former avec blender / -communiquer avec le groupe support	DOING (En cours) / -connecter plusieurs Us (+ que deux) / -shema/dimension / -application mobile de visualisation	DONE (Fait) / -se former / - repartition des taches
Questions : - organisation des fichers arduino ? - comment faire la communication / - D1,D1
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire) / -changer competement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. / -faire fonctionner l'anneau de led	DOING (En cours) / -changer competement le code en utilisant la libraire fonction objet ect..	DONE (Fait) / -l'appli bluethoot fonctionne / -mise au point avec l'autre / -test avec 4 capteurs
Détail :

Journalier : 2
Date : 03/03/25
Préparation	TO DO (A faire) / -faire le point des avancées ensemble / -tester le bluetooth / -se familiariser avec la modélisation 3d	DOING (En cours) / -Application de visualisation / -familiarisation avec / l'anneau de led	DONE (Fait) / -application bluethoot / -conncter plusieurs capteurs ultrasons / -schemas dmensions
Questions : Comment peut on recevoir une sortie de Bluetooth a l'appli L'MIT
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire) / - code capteur a envoyer grace a l'application bluethoot / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar	DOING (En cours) / changer completement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. / -ajouter comment calculer la distance par apport au obstale et tester code arduino	DONE (Fait) / -faire fonctionner un capteur / -conncter plusieurs capteurs ultrasons / -schemas dmensions / -avoir un anneau de leds fonctionnel et le faire fonctionner / - Déveulopper l'application et le code arduino et assuré que la nouvelle partie fonctionne bien
Détail : matériel emporté : 3 cartes arduino, 8capteurs ultrasons, 8 ‘gros’ fils, 3petits fils, 1anneau de 12 ledss

Journalier : 3
Date : 10/03/25
Préparation	TO DO (A faire) / - code capteur a envoyer grace a l'application bluethoot / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar	DOING (En cours) / -changer completement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. / -ajouter comment calculer la distance par apport au obstale et tester code arduino	DONE (Fait) / - Déveulopper l'application et le code arduino et assuré que la nouvelle partie fonctionne bien / -probleme du nombre de capteur régler (changement de carte
Questions : - changement de cartes arduino pour?
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire) / - commencer la structure du Lidar / - changement de la carte arduino uno → mega / - trouver une solution pour la communication entre les deux cartes	DOING (En cours) / -changer complètement le code en utilisant la libraire fonction objet ect..	DONE (Fait) / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar / - avancée sur l’anneau de led
Détail :matériel emporté : 3 cartes arduino, 8capteurs ultrasons, 8 ‘gros’ fils, 3petits fils, 1anneau de 12 ledss

Journalier : 4
Date : 17/03/25
Préparation	TO DO (A faire) / - commencer la structure du Lidar / - changement de la carte arduino uno → mega / - trouver une solution pour la communication entre les deux cartes / - se renseigner pour le systeme d’amilimentation	DOING (En cours) / -changer complètement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. (prend + de temps que prévu) / -application de visualisation / -reaction des leds a partir d’un tableau de distance	DONE (Fait) / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar / - avancée sur l’anneau de led / - modélisation 3D
Questions : - quels batterie / alimentions sont disponibles ?
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire) / - commencer la structure du Lidar	DOING (En cours)	DONE (Fait)
Détail :matériel emporté : 3 cartes arduino, 8capteurs ultrasons, 8 ‘gros’ fils, 3petits fils, 1anneau de 12 ledss

Journalier : 5
Date : 31/03/25
Préparation	TO DO (A faire) / - commencer la structure du Lidar / - changement de la carte arduino uno → mega / - trouver une solution pour la communication entre les deux cartes / - se renseigner pour le systeme alimentation	DOING (En cours) / -changer complètement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. (prend + de temps que prévu) / -application de visualisation / -reaction des leds a partir d’un tableau de distance	DONE (Fait) / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar / - avancée sur l’anneau de led / - modélisation 3D
Questions :
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire) / - commencer la structure du Lidar / - tester la communication entre les deux cartes	DOING (En cours) / --changer complètement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. (prend + de temps que prévu) / - changement des câbles défectueux et nouveau test avec le bon matériel	DONE (Fait) / - changement de la carte arduino uno → mega / - se renseigner pour le systeme alimentation / -modelisation 3D
Détail :matériel emporté : 3 cartes arduino, 8capteurs ultrasons, 8 ‘gros’ fils, 3petits fils, 1anneau de 12 ledss

Journalier : 6
Date : 07/004/25
Préparation	TO DO (A faire) / - commencer la structure du Lidar / - tester la communication entre les deux cartes ( +regler les problemes)	DOING (En cours) / -application de visualisation / -reaction des leds a partir d’un tableau de distance / -finition modélisation 3D / -changement des cables défecteux	DONE (Fait) / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar / - -changer complètement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. / - avancée sur l’anneau de led / - modélisation 3D
Questions :
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire)	DOING (En cours) / - tester la communication entre les deux cartes ( +regler les problemes) / - structure du Lidar	DONE (Fait)
Détail :matériel emporté : 3 cartes arduino, 8capteurs ultrasons, 8 ‘gros’ fils, 3petits fils, 1anneau de 12 ledss

Journalier : 7
Date : 28/004/25
Préparation	TO DO (A faire) / - IMPRESSION 3D !! / - tester la (nouvelle) communication entre les deux arduinos / -avancer le rapport / -préparer présentation.	DOING (En cours) / -reaction des leds a partir d’un tableau de distance / -finition modélisation 3D / - avancer mle rapport	DONE (Fait) / -communiquer entre les arduino du support et du Lidar / - -changer complètement le code en utilisant la libraire fonction objet ect.. / - avancée sur l’anneau de led / - modélisation 3D / -commencer le rapport
Questions :
Ressources :
Compte-rendu	TO DO (A faire)	DOING (En cours) / - tester la communication entre les deux cartes ( +regler les problemes) / - structure du Lidar	DONE (Fait)
Détail :matériel emporté : 3 cartes arduino, 8capteurs ultrasons, 8 ‘gros’ fils, 3petits fils, 1anneau de 12 ledss